ANYKŠČIŲ RAJONO ENERGETINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

ATASKAITA

ATASKAITINIS LAIKOTARPIS: 2013 M. III KETVIRTIS

Vadovaudamasi 2013 m. gegužės 20 d. sudaryta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo trišale sutartimi Nr.21/1.8.2-77/1-SU-536 (toliau –sutartis) penkiolikos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslaugą atliko UAB „Medstatyba”. Paslaugos kaina - 17 185,78 Lt. Visi parengti investicijų planai yra suderinti su Vyriausybės įgaliota institucija – VšĮ Būsto ir energijos taupymo agentūra. Pagal sutartį už daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslaugą sumoka VšĮ Būsto ir energijos taupymo agentūra, jei daugiabučio namo butų savininkai balsų dauguma pritaria parengtam investicijų planui. Daugiabučio namo butų savininkams nepatvirtinus parengto namo investicijų plano, išlaidas už konkretaus namo investicijų plano parengimą turi sumokėti Anykščių rajono savivaldybės administracija. Iki š. m. rugsėjo 26 d. įvyko 14 daugiabučių namų butų savininkų susirinkimai iš 15. Š. m. rugsėjo 26 d. vyks paskutinio daugiabučio namo, esančio Ramybės g. 5, Anykščiai, butų savininkų susirinkimas dėl pritarimo parengtam namo investicijų planui. Š. m. rugsėjo 26 d. duomenimis, 13 daugiabučių namų butų savininkai balsų dauguma pritarė atnaujinti savo daugiabutį, 1 daugiabučio butų savininkai (Žiburio g. 4, Anykščiai) – nepritarė.

Vadovaujantis sutartimi, už Žiburio g. 4 namo energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimą (909,92 Lt. sumą) paslaugos tiekėjui (UAB „Medstatyba“) turės sumokėti Anykščių rajono savivaldybės administracija, kadangi butų savininkai nepritarė parengtam investicijų planui, kaip priežastį nurodydami per didelę investicijų plane numatytą preliminarią namo atnaujinimo kainą.

Detalesnė informacija apie 15 pirmame Anykščių rajono energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos etape dalyvaujančius daugiabučius namus pateikiama 1 lentelėje.

Š.m. rugsėjo 23 d.  Anykščių rajono savivaldybės administracija Būsto energijos taupymo agentūrai pateikė naujos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos II etapo daugiabučių namų sąrašą (2 lentelė). Sąraše įrašyti atrinkti daugiabučiai namai pagal šiuos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rekomenduojamus kriterijus: didžiausios šilumos energijos sąnaudos, daugiabučiai namai, kurių įsiskolinimai už suteiktas komunalines paslaugas neviršija lengvatinius kreditus teikiančių bankų nustatytų reikalavimų, daugiabučiai namai, kurių gyventojai išreiškia didžiausią susidomėjimą ir yra priėmę preliminarų sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir naująją daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą administruojanti Būsto energijos taupymo agentūra savivaldybės pateiktą sąrašą yra pasilikusi teisę koreguoti.

| Eilės Nr. | Namo adresas | Bendrasis naudingasis namo plotas, m2 | Namo aukštų skaičius | Butų skaičius name | Šilumos suvartojimas kWh/m2/ metus | Gyventojų gaunančių kompensacijas už šildymą ir karštą vandenį, skaičius, vnt. | Informacija apie gyventojų (ne) pritarimą parengtam investicijų planui | Butų savininkų patvirtinta maksimali namo atnaujinimo investicijų suma (be valstybės paramos) Lt. | Preliminari investicijų suma pritaikius Valstybės paramą Lt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šviesos g. 2, Anykščiai | 533,52 | 2 | 12 | 181,89 | 8 | Pritarė | 376 660,00 | 210 600,00 |
| 2. | Šviesos g. 4, Anykščiai | 526,53 | 2 | 12 | 179,74 | 6 | Pritarė | 372 420,00 | 208 230,00 |
| 3. | V. Kudirkos g. 2, Anykščiai | 626,73 | 3 | 16 | 167,84 | 12 | Pritarė | 475 200,00 | 265 460,00 |
| 4. | V. Kudirkos g. 6, Anykščiai | 633,67 | 3 | 15 | 166,74 | 10 | Pritarė | 478680,00 | 267 280,00 |
| 5. | A. Vienuolio g. 11, Anykščiai | 446,39 | 3 | 10 | 163,14 | 8 | Pritarė | 353 470,00 | 197 660,00 |
| 6. | A. Vienuolio g. 13, Anykščiai | 458,59 | 3 | 10 | 163,14 | 6 | Pritarė | 364 580,00 | 203 840,00 |
| 7. | A. Vienuolio g. 15, Anykščiai | 452,14 | 3 | 10 | 163,08 | 6 | Pritarė | 406 010,00 | 227 090,00 |
| 8. | A. Vienuolio g. 9, Anykščiai | 438,29 | 3 | 10 | 163,08 | 7 | Pritarė | 343 710,00 | 192 200,00 |
| 9. | A. Vienuolio g. 7, Anykščiai | 445,52 | 3 | 10 | 163,08 | 6 | Pritarė | 374 220,00 | 209 300,00 |
| 10. | V. Kudirkos g. 4, Anykščiai | 606,17 | 3 | 15 | 162,86 | 7 | Pritarė | 455380,00 | 253880,00 |
| 11. | Valaukio g. 10, Anykščiai | 556,38 | 2 | 13 | 161,63 | 7 | Pritarė | 480610,00 | 268930,00 |
| 12. | Statybininkų g. 17, Anykščiai | 1047,57 | 5 | 22 | 153,40 | 10 | Pritarė | 723990,00 | 324840,00 |
| 13. | Žiburio g. 4, Anykščiai | 601,64 | 4 | 12 | 153,02 | 8 | Nepritarė | 666580,00 (nepritarta) | 375950,00 (nepritarta) |
| 14. | Statybininkų g. 15, Anykščiai | 1162,6 | 5 | 22 | 137,82 | 11 | Pritarė | 724050,00 | 324900,00 |
| 15. | Ramybės g. 5, Anykščiai | 2555,87 | 5 | 50 | 118,33 | 18 | Pritarė | 2 046 340,00 | 1 132 890,00 |

1 lentelė „Informacija apie I etape dalyvaujančius daugiabučius namus Anykščiuose,

kuriems parengti namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatai

bei investicijų planai“

2 lentelė „Būsto energijos taupymo agentūrai pateiktas

II etape siūlomų atnaujinti(modernizuoti)

daugiabučių namų sąrašas“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013.09.23 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Namo adresas | Namo bendras naudingas plotas | Aukštų skaičius | Butų skaičius | Namo serija, Nr. |  |  | Gyventojų, | Pastabos |  |  |  |
|  | Eil.Nr. |  |  |  |  |  | Šilumos | Namo | gaunančių |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | suvartojimas | valdymo | kompensacijas |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | kWh/m2/ | forma | už šildymą ir karštą vandenį, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | metus |  | skaičius |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | vnt. |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9* | 10* | 11* | 12* |  |
|  | 1 | Liudiškių g. 21 | 1126,77 | 5 | 22 | Tipinis pr. Ser.117-05/1 | 141,75 | Admin. | 10 | 0 | TAIP |  |  |
|  | 2 | Šaltupio g. 47 | 1129,15 | 3 | 18 | Tipinis pr. Ser.114-212-1 | 134,08 | Admin. | 7 | 0 | TAIP |  |  |
|  | 3 | Statybininkų g. 5 | 1213,05 | 5 | 22 | Tipinis pr. Ser.117-03/1 | 130,98 | Admin. | 13 | 0 | TAIP |  |  |
|  | 4 | Šaltupio g. 45 | 524,35 | 2 | 8 | Tipinis pr. Ser.114-212-2 | 161,67 | Admin. | 6 | 0 | TAIP |  |  |
|  | 5 | Liudiškių g. 23 | 1144,16 | 5 | 22 | Tipinis pr. Ser.117-05/1 | 121,08 | Admin. | 11 | 0 | TAIP |  |  |
|  | 6 | Žiburio g. 5 | 1143,90 | 4 | 20 | Tipinis pr. Ser.114-117-19 | 125,96 | Admin. | 10 | 0 | TAIP |  |  |
|  | 7 | Liudiškių g. 31 a | 1204,17 | 5 | 22 | Tipinis pr. Ser.117-03B/1 | 124,35 | Admin. | 12 | 1 | TAIP | 1139,95 |  |
|  | 8 | Liudiškių g. 31 b | 1180,06 | 5 | 22 | Tipinis pr. Ser.117-03B/1 | 127,74 | Admin. | 8 | 0 | TAIP |  |  |
|  | 9 | Ramybės g. 9 | 2234,03 | 5 | 40 | Tipinis pr. Ser.1-318-51 | 107,71 | Admin. | 19 | 0 | TAIP |  |  |
|  | 10 | J. Biliūno g. 33 | 551,19 | 2 | 12 | Nėra | 133,49 | Admin. | 7 | 2 | TAIP | 453,51 |  |
|  | 11 | Šaltupio g. 46 | 1194,00 | 4 | 22 | Nėra | 114,31 | Admin. | 10 | 0 | TAIP |  |  |
|  | 12 | Žiburio g. 7 | 1123,93 | 4 | 20 | Tipinis pr. Ser.114-117-19 | 132,83 | Admin. | 11 | 0 | TAIP |  |  |
|  | 13 | J. Biliūno g. 25 | 530,73 | 4 | 13 | Tipinis pr. Ser.1-318-9 | 149,76 | Admin. | 6 | 0 | TAIP |  |  |
|  | 14 | Mindaugo g. 8 | 369,42 | 2 | 8 | Tipinis pr. Ser.1-318-8 | 133,85 | Admin. | 6 | 0 | TAIP |  |  |
|  | 15 | Mindaugo g. 6 | 410,54 | 2 | 8 | Nėra | 148,00 | Admin. | 5 | 0 | TAIP |  |  |
|  | 16 | Šviesos g. 12 | 406,64 | 2 | 8 | Nėra | 134,94 | Admin. | 6 | 0 | NE |  |  |
|  | 17 | Šaltupio g. 10 | 1947,88 | 5 | 40 | Nėra | 94,42 | Admin. | 18 | 0 | TAIP |  |  |
|  | 18 | Šaltupio g. 12 | 1473,77 | 5 | 30 | Nėra | 95,59 | Admin. | 7 | 0 | TAIP |  |  |
|  | 19 | Statybininkų g. 12 | 2216,91 | 5 | 40 | Tipinis pr. Ser.1-318-51 | 121,96 | Admin. | 23 | 0 | TAIP |  |  |
|  | 20 | Mindaugo g. 17 | 425,83 | 2 | 8 | Nėra | 128,11 | Admin. | 5 | 0 | TAIP |  |  |
|  | 21 | Mindaugo g. 15 | 393,60 | 2 | 8 | Nėra | 127,69 | Admin. | 7 | 0 | TAIP |  |  |
|  | 22 | Liudiškių g. 31 c | 1147,54 | 5 | 22 | Tipinis pr. Ser.117-03/1 | 118,99 | Admin. | 9 | 0 | TAIP |  |  |
|  | 23 | Šviesos g. 6 | 201,72 | 2 | 4 | Nėra | 186,99 | Admin. | 4 | 0 | NE |  |  |

| 7* | Pateikiami UAB "Anykščių šiluma" 2010 - 2011 - 2012 metų vidurkių faktiniai šilumos suvartojimo duomenys patalpų šildymui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9* | Pateikiamas butų skaičius, vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10* | Informacija apie daugiabutyje esančius butų skaičių, vnt. atsijungusių nuo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11* | Informacija apie daugiabučių priklausomumą saugomoms teritorijoms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12* | Pastato plotas be atjungtų patalpų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |