INFORMACIJA APIE ANYKŠČIŲ RAJONO ENERGETINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

2013-09-27

Vadovaudamasi 2013 m. gegužės 20 d. sudaryta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo trišale sutartimi Nr.21/1.8.2-77/1-SU-536 (toliau – sutartis) penkiolikos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslaugą atliko UAB „Medstatyba”. Paslaugos kaina - 17 185,78 Lt. Visi parengti investicijų planai yra suderinti su Vyriausybės įgaliota institucija – VšĮ Būsto ir energijos taupymo agentūra. Pagal sutartį už daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslaugą sumoka VšĮ Būsto ir energijos taupymo agentūra, jei daugiabučio namo butų savininkai balsų dauguma pritaria parengtam investicijų planui. Daugiabučio namo butų savininkams nepatvirtinus parengto namo investicijų plano, išlaidas už konkretaus namo investicijų plano parengimą turi sumokėti Anykščių rajono savivaldybės administracija. Š. m. rugsėjo 27 d. duomenimis 14 daugiabučių namų butų savininkai balsų dauguma pritarė atnaujinti savo daugiabutį, 1 daugiabučio butų savininkai (Žiburio g. 4, Anykščiai) – nepritarė.

Vadovaujantis sutartimi, už Žiburio g. 4 namo energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimą (909,92 Lt. sumą) paslaugos tiekėjui (UAB „Medstatyba“) turės sumokėti Anykščių rajono savivaldybės administracija, kadangi butų savininkai nepritarė parengtam investicijų planui, kaip priežastį nurodydami per didelę investicijų plane numatytą preliminarią namo atnaujinimo kainą.

Detalesnė informacija apie 15 pirmame Anykščių rajono energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos etape dalyvaujančius daugiabučius namus pateikiama 1 lentelėje.

1 lentelė „Informacija apie I etape dalyvaujančius daugiabučius namus Anykščiuose,

kuriems parengti namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatai

bei investicijų planai“

| Eilės Nr. | Namo adresas | Bendrasis naudingasis namo plotas, m2 | Namo aukštų skaičius | Butų skaičius name | Šilumos suvartojimas kWh/m2/ metus | Gyventojų gaunančių kompensacijas už šildymą ir karštą vandenį, skaičius, vnt. | Informacija apie gyventojų (ne) pritarimą parengtam investicijų planui | Butų savininkų patvirtinta maksimali namo atnaujinimo investicijų suma (be valstybės paramos) Lt. | Preliminari investicijų suma pritaikius Valstybės paramą Lt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šviesos g. 2, Anykščiai | 533,52 | 2 | 12 | 181,89 | 8 | Pritarė | 376 660,00 | 210 600,00 |
| 2. | Šviesos g. 4, Anykščiai | 526,53 | 2 | 12 | 179,74 | 6 | Pritarė | 372 420,00 | 208 230,00 |
| 3. | V. Kudirkos g. 2, Anykščiai | 626,73 | 3 | 16 | 167,84 | 12 | Pritarė | 475 200,00 | 265 460,00 |
| 4. | V. Kudirkos g. 6, Anykščiai | 633,67 | 3 | 15 | 166,74 | 10 | Pritarė | 478680,00 | 267 280,00 |
| 5. | A. Vienuolio g. 11, Anykščiai | 446,39 | 3 | 10 | 163,14 | 8 | Pritarė | 353 470,00 | 197 660,00 |
| 6. | A. Vienuolio g. 13, Anykščiai | 458,59 | 3 | 10 | 163,14 | 6 | Pritarė | 364 580,00 | 203 840,00 |
| 7. | A. Vienuolio g. 15, Anykščiai | 452,14 | 3 | 10 | 163,08 | 6 | Pritarė | 406 010,00 | 227 090,00 |
| 8. | A. Vienuolio g. 9, Anykščiai | 438,29 | 3 | 10 | 163,08 | 7 | Pritarė | 343 710,00 | 192 200,00 |
| 9. | A. Vienuolio g. 7, Anykščiai | 445,52 | 3 | 10 | 163,08 | 6 | Pritarė | 374 220,00 | 209 300,00 |
| 10. | V. Kudirkos g. 4, Anykščiai | 606,17 | 3 | 15 | 162,86 | 7 | Pritarė | 455380,00 | 253880,00 |
| 11. | Valaukio g. 10, Anykščiai | 556,38 | 2 | 13 | 161,63 | 7 | Pritarė | 480610,00 | 268930,00 |
| 12. | Statybininkų g. 17, Anykščiai | 1047,57 | 5 | 22 | 153,40 | 10 | Pritarė | 723990,00 | 324840,00 |
| 13. | Statybininkų g. 15, Anykščiai | 1162,6 | 5 | 22 | 137,82 | 11 | Pritarė | 724050,00 | 324900,00 |
| 14. | Ramybės g. 5, Anykščiai | 2555,87 | 5 | 50 | 118,33 | 18 | Pritarė | 2 046 340,00 | 1 132 890,00 |
| 15. | Žiburio g. 4, Anykščiai | 601,64 | 4 | 12 | 153,02 | 8 | Nepritarė | 666580,00 (nepritarta) | 375950,00 (nepritarta) |